## Slide 1
Rust OS多核移植 & 基于PARD框架的线程级Label管理 结果报告
2015011251 王纪霆

## Slide 2: 实验目标（原定）
RustOS smp on riscv32 完成
RustOS on PARD 部分完成
smp on PARD 部分完成
Control plane in RustOS 未做

## Slide 3: 硬件
直到10月30日，放出最新稳定版本，才真正处于可用状态
PARD RV64G -> RV32G
兼容问题
  Control plane字长
  地址映射位置
  各IP核总线宽度设置

## Slide 4: 软件(1)
SMP on rv32 (with WRJ)
  原子操作workaround
  rv32 启动
  主要贡献归于Wrj同学

## Slide 5: 软件(2)
与PARD(rocketchip)的适配
  Dtb的cpu不兼容
  软硬件串口协议不一致
  bss段初始化问题
  页机制适配问题
  原子指令的实现bug
花费了大量时间精力
仿真环境下可以正常运行
直到昨晚，真机上仍不能工作

## Slide 6: 在这之后的计划
让RustOS上板运行
  暂时没有头绪，计划咨询yzh老师
使用label机制
  riscv-pk中添加设备/sbi支持
  prm-sw中添加串口监控
  RustOS中添加系统调用，进程切换时告知底层硬件
如果硬件成功调出，之后都是软件开发，将轻松一些